Důvodová zpráva:

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/85/10/2015 ze dne 28. 12. 2015 je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán materiál ve věci schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Polomí na akci „Nový chodník v obci Polomí“ s níže uvedeným příjemcem.

Starosta obce Polomí Stanislav Pišťák požádal o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na realizaci stavby „Nový chodník v obci Polomí“ z dotačního programu Opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na rok 2015.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením UZ/15/18/2015 ze dne 24. 4. 2015 schválilo poskytnutí dotace obci Polomí ve výši 400 000 Kč na akci „Nový chodník v obci Polomí“ včetně vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu Opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Smlouva byla uzavřena dne 11. 9. 2015 a finanční prostředky ve výši 400 000 Kč byly obci vyplaceny 17. 9. 2015 s termínem vyúčtování 31. 1. 2016.

Starosta obce Polomí se dne 17. 12. 2015 obrátil na Olomoucký kraj se žádostí o prodloužení termínu pro použití poskytnuté dotace na 30. 4. 2016 a termínu vyúčtování dotace na 30. 6. 2016. Žádost je uvedena v Příloze č. 1.

Důvodem žádosti obce je pozdější zahájení stavebních prací, které vzniklo schválením příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále také SFDI) až po vyhodnocení II. kola příjmu žádostí o příspěvek. Obec byla o schválení příspěvku informována dne 11. 10. 2015 datovou zprávou.

Obec Polomí disponuje ročním rozpočtem ve výši cca 1,5 mil. Kč, nebyla tudíž schopna zahájit realizaci akce s náklady 1 831 850 Kč dříve, než jí byl schválen příspěvek ze SFDI, který činí 77 % celkových nákladů, tj. 1 412 000 Kč.

Dalším důvodem jsou nastavené podmínky financování dle Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen Pravidla SFDI). Pravidla SFDI zakazují refundaci již uhrazených nákladů, příjemce musí nejdříve uhradit veškeré neuznatelné náklady a vlastní podíl zdrojů financování akce, následně mu mohou být proplaceny náklady spadající do výše přiznaného příspěvku, které je příjemce povinen doložit ve formě neproplacených faktur s žádostí o jejich proplacení.

Vzhledem k nastaveným pravidlům financování akce ze SFDI, není schopna obec profinancovat dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 400 tis. Kč včetně svého podílu, který musí činit nejméně částku ve výši poskytnuté dotace, tj. také 400 tis. Kč, do konce roku 2015 a tudíž žádá o výše uvedené prodloužení termínů.

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Polomí, který je uveden v Příloze č. 2, se oproti původně uzavřené smlouvě mění termín pro použití finančních prostředků z 31. 12. 2015 na 30. 4. 2016 a termín pro vyúčtování dotace z 31. 1. 2016 na 30. 6. 2016.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

- vzít na vědomí důvodovou zprávu,

- schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Polomí, Polomí 20, 798 55 Polomí, IČ: 00600059 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy,

- uložit hejtmanovi Olomouckého kraje podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Polomí.

Přílohy:

- Příloha č. 1

Žádost obce Polomí

(strana 3 - 4)

- Příloha č. 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Polomí

(strana 5 – 6)

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

# uzavřené dne 11. 9. 2015 v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

# Olomoucký kraj

# Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený:  Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Olomouc

č.ú : 27- 4228120277/0100

(dále jen „poskytovatel“)

a

Obec Polomí

Polomí 20, 798 55 Polomí

IČ:00600059

Zastoupené: Stanislavem Pišťákem, starostou

# bankovní spojení: Česká národní banka, Praha

# č. ú. : 21720701/0100

# (dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace:

I.

- Článek II., odst. 2, věta první se nahrazuje novým zněním:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 4. 2016.

Ostatní ustanovení čl. II odst. 2 smlouvy se nemění.

- Článek II., odst. 4, věta první se nahrazuje novým zněním:

Příjemce je povinen nejpozději do 30. 6. 2016 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 4 smlouvy se nemění.

3. 	V ostatních částech zůstává smlouva beze změny.

# II.

- Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu Dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/xx/xx/2016 ze dne 12. 2. 2016.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením ………………………. obce Polomí č. ……… ze dne xx. xx. 201x.

- Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Olomouci dne .......................		     V Polomí dne ......................

| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| --- | --- |
| …………………………….. Ing. Jiří Rozbořil hejtman | ………………………….. Stanislav Pišťák starosta |