Informace o zkušebním předávání výkazů PAP

Informace pro organizace, kterým vyplývá z vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška, povinnost předávat od roku 2012 do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) výkazy Pomocného analytického přehledu (PAP). Na základě této informace si dotčené organizace mohou testovat správnost sestavení výkazů PAP.

Další informace naleznete na webových stránkách MF ČR v části Účetní reforma veřejných financí.

# Informace Kompetenčního centra IISSP – Pilotní provoz PAP

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky, které mají povinnost v roce 2012 zasílat Pomocný analytický přehled (PAP), o časovém plánu a parametrech připravovaného Pilotního provozu.

Pilotní provoz PAP je připravován v zájmu minimalizace případných chyb jak na straně účetních jednotek (ÚJ), tak na straně CSÚIS. V rámci pilotního provozu bude umožněno ÚJ zasílat výkaz PAP s dále uvedenými parametry a bude jim tak umožněno odladit jeho technickou podobu ještě před produktivním zasíláním od 1. 7. 2012

### Základní časový plán:

- 4. 5. 2012 - Spuštění funkčnosti Testování třetích stran pro výkaz PAP.

- 11. 6. – 22. 6. 2012 - Pilotní provoz PAP.

### Základní parametry Pilotního provozu:

- Účast v Pilotním provozu je pro ÚJ dobrovolná.

Systém CSÚIS bude na Pilotní provoz připraven tak, aby umožnil příjem výkazu PAP 
od každé ÚJ, která má povinnost v roce 2012 PAP zasílat.

- Zaslaná data budou v systému CSÚIS uložena.

Nebudou však dále používána ke kontrolám na později zasílaná data od 1. 7. 2012

- Zpracování výkazu PAP bude probíhat standardně v produktivním systému CSÚIS.

- Výkaz se bude zasílat k období 31. 3. 2012

- Zaslání proběhne standardně pomocí registrovaných ZO/NZO.

- Proběhne standardní úvodní zpracování (kontrola ZO/NZO, validace a dešifrování).

- Dále proběhne uložení do BW a kontroly VVK, MVK, JVK.

- ZO/NZO budou vyrozuměny standardně formou stavové zprávy.

- Pro ÚJ bude zajišťována standardní podpora prostřednictvím Service Desku, stejně jako 
 při zasílání jiných výkazů do CSÚIS.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

V Olomouci dne: 18. 5. 2012

Renáta Jahnová