**Žádost č. 1**

**Základní informace**

**Žadatel:** Obec Ochoz, Ochoz 75, 79852 Ochoz

IČO: 00600041

DIČ: CZ00600041

**Název projektu:** Víceúčelové hřiště Ochoz

**Termín doručení žádosti:** 31. 08. 2023 (elektronicky i datovou zprávou)

**Údaje o projektu – investiční:**

**Stručný popis projektu:** Výstavba víceúčelového sportoviště. Pokládka finálního povrchu z umělé trávy.

**Podrobný popis projektu:** Předmětem žádosti je výstavba víceúčelového hřiště v nově vznikajícím sportovním areálu. Obec až do nedávné doby nedisponovala žádným sportovištěm. V roce 2021 bylo vybudováno alespoň travnaté hřiště pro malou kopanou (rozměr 30 x 50 m). Na výstavbu víceúčelového hřiště obec Ochoz obdržela dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen "MMR) ve výši 2.000.000,- Kč. Na podzim roku 2022 byly zahájeny zemní práce a byla vyčerpána část dotace. V roce 2023 dosud práce neprobíhaly z důvodu nedostatku kapacit na straně dodavatelské firmy a budou opětovně zahájeny v září 2023. Obec byla v roce také podpořena dotací z prostředků Olomouckého kraje ve výši 200.000,- Kč. Tyto prostředky hodlá obec v souladu se smlouvou o dotaci použít na výstavbu opěrných zdí.

Vzhledem finanční náročnosti celé akce (rozpočet cca 6.000.000,- Kč) a nízkému podílu dotace získané z MMR zdvořile žádáme o poskytnutí další dotační podpory ve výši 1.000.000,- Kč. V letošním roce Olomoucký kraj neotevřel vhodný dotační titul
na výstavbu do kterého bychom mohli žádat o dotaci. Projekt musí být dle pravidel MMR realizován do konce roku 2023. Veškeré finanční prostředky, které bude mít obec Ochoz k dispozici, budou efektivně využity k vybudování sportoviště, které v naší obci dosud nebylo a bude hojně využíváno nejen místními občany ale také spolky z Ochoze a okolí (např. SDH Ochoz, Sokol Konice,

FKM Konice...).

**Termín realizace:** 1. 1. – 31. 1. 2024

**Termín vyúčtování:** 30. 6. 2024

**Financování**

**Celkové předpokládané výdaje projektu:** 6 044 315,88 Kč

**Výše požadované dotace z rozpočtu Olomouckého kraje:** 1 000 000 Kč

**Vlastní a jiné zdroje:** 5 044 315,88 Kč

**Struktura jiných zdrojů:** 2 844 315,88 Kč – rozpočet obce Ochoz, úvěr; 2 200 000 Kč – Ministerstvo pro místní rozvoj, Olomoucký kraj

**Vazba na jiné dotace:** dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

**Dotační historie:**

### A)na požadovanou akci:

### • 2021 – 0 Kč

### • **2022 – 200 000 Kč (Individuální žádost – Víceúčelové hřiště Ochoz - zemní práce a opěrné zdi)**

### • 2023 – 0 Kč

### B) ostatní dotace žadateli z oblasti sportu:

### • 2021 – 50 000 Kč (Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení)

### • 2022 – 60 000 Kč (Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení)

### • 2023 – 0 Kč

**Posouzení žádosti**

**Žádost nesplňuje podmínky uvedené v části C odst. 1. Zásad pro poskytování finanční podpory – individuálních dotací – z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2023.** Byl vyhlášen vhodný dotační program, 01\_01\_01\_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, který nepatří do oblasti sportu.

**Žadatel byl v roce 2022 podpořen v rámci Individuálních žádostí na stejný projekt.** Smlouva byla uzavřena dne 21.11.2022, jejím účelem byla úhrada výdajů souvisejících se zemními pracemi a opěrnými zdmi. Dotace byla poskytnuta ve výši 200 000 Kč
(č. UZ/11/33/2022 ze dne 26. 9. 2022).

**Žádost splňuje formální náležitosti části A odst. 4. Zásad pro poskytování finanční podpory – individuálních dotací – z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2023.**

**Stanovisko administrujícího odboru:**

**VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ (VÝJIMKA ZE ZÁSAD) 500 000 Kč**

*V případě poskytnutí dotace by se jednalo o výjimku ze Zásad. Účel projektu žadatele se shoduje s podporovanými oblastmi a je přínosem pro Olomoucký kraj a jeho obyvatele.*