Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/23/19/2016 ze dne 23. 9. 2016 schválilo v rámci žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2016 poskytnutí investiční dotace městu Lipník nad Bečvou, se sídlem nám. T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou, ve výši 18 000 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou sportovní haly v Lipníku nad Bečvou.

Příjemce požádal dopisem dne 17. 8. 2017 o prodloužení termínu použití dotace z původního termínu 31. 12. 2017 na termín 30. 6. 2018 a o prodloužení lhůty k předložení vyúčtování z původního termínu 16. 1. 2018 na termín 31. 8. 2018.

Důvodem podání žádosti o posunutí termínu použití dotace je skutečnost, že vlivem nepřízně počasí byla výstavba započata až dne 1. 4. 2017. V současné době je hotová pouze hrubá stavba sportovní haly.

ROK navrhuje ZOK vzít na vědomí důvodovou zprávu, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem Lipník nad Bečvou dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy schválit a uložit Mgr. Františku Jurovi, náměstku hejtmana, dodatek č. 1 podepsat.

Přílohy:

- 	Příloha č. 1

Návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem Lipník nad Bečvou

(strana 2 – 3)

- 	Příloha č. 2

Žádost o prodloužení realizačního termínu akce „Výstavba sportovní haly v Lipníku nad Bečvou

(strana 4)

Dodatek č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Olomouckým krajem a městem Lipník nad Bečvou

# Olomoucký kraj

# Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Františkem Jurou, náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 9. 2017 č.  UZ/  /  /2017

Bankovní spojení: 27-4228120277/0100, Komerční banka, a.s. (pobočka Olomouc)

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Město Lipník nad Bečvou

# Se sídlem: nám. T. G. Masaryka 89, 751 31, Lipník nad Bečvou

# IČ: 00301493

# DIČ: CZ00301493

# Zastoupený: Ing. Miloslavem Přikrylem, starostou města

# Bankovní spojení: č. ú. 94 – 8813831/0710

(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/04322/OŠSK/DSM

I.

Dne 3. 11. 2016 uzavřel poskytovatel a příjemce smlouvu o poskytnutí dotace, vedenou pod č. 2016/04322/OŠSK/DSM (dále jen „smlouva“)

II.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

Čl. II. odst. 2. věta první smlouvy nově zní:

- Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 6. 2018.

Čl. II. odst. 4. Věta první smlouvy nově zní:

3. Příjemce je povinen nejpozději do 31. 8. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení čl. II. smlouvy se nemění.

III.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/…/…/2017 ze dne  18. 9. 2017.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. UZ/   /   /2017 ze dne ……..

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 ve spojení s § 9 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění podzějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel. Dodatek bude zveřejněn také postupem dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce poskytovatele.

- Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce obdrží  jedno vyhotovení.

V Olomouci dne ..........................			V Lipníku nad Bečvou dne .......................

Poskytovatel:                                                      Příjemce:

| …………………………….. Olomoucký kraj Mgr. František Jura náměstek hejtmana | ………………………….. Ing. Miloslav Přikryl starosta města |
| --- | --- |