# **Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje dne 17. 5. 2021 projednala a svým usnesením č. UR/21/15/2021 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit aktualizovaný seznam akcí hrazených a kofinancovaných z úvěru Správy silnic Olomouckého kraje (dále jen SSOK).

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/19/53/2020 ze dne 17. 2. 2020 udělilo SSOK souhlas s uzavřením úvěrové smlouvy na financování investičních a neinvestičních akcí realizovaných příspěvkovou organizací do výše 150 mil. Kč. Tímto usnesením byla stanovena také povinnost předkládat průběžně na vědomí přehled čerpání úvěru. SSOK investiční úvěr uzavřela dne 28. 4. 2020.

SSOK předložila čerpání úvěru a požádala odbor dopravy a silničního hospodářství o aktualizaci seznamu akcí hrazených z tohoto úvěru.

1. Přehled čerpání úvěru:

K 27. 4. 2021 bylo z investičního úvěru prozatím vyčerpáno celkem 89 460 688,10 Kč, a to následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Název akce | Čerpáno v Kč |
| most ev.č. 44429-6 Horní Žleb | 9 359 892,14 |
| most ev.č. 4381-1 Opatovice | 656 735,88 |
| most ev.č. 31239-4 Podlesí (Vlaské) | 6 205 823,90 |
| most ev.č. 369-039 Raškov | 4 409 585,93 |
| III/03559 Poruba - průtah | 16 629 595,69 |
| III/31115 Štíty – ul. Nádražní | 15 705 863,74 |
| II/438 Opatovice - Býškovice | 12 065 922,88 |
| III/3731 Chudobín - Haňovice | 10 010 002,94 |
| projektové dokumentace (včetně WIM) | 3 544 205,00 |
| strojní investice (dodávky) | 10 873 060,00 |
| Celkem | **89 460 688,10** |

Splácení úvěru bude probíhat dle uzavřené smlouvy až od roku 2022. Splátky jsou pololetní, a to vždy k 30. 6. a 31. 12., poslední splátka je 31. 12. 2023. Splátky budou hrazeny z rozpočtu Olomouckého kraje.

1. Aktualizace seznamu akcí:

Ze seznamu akcí se vypouští akce III/4344 Klopotovice – průtah, III/36630 Přemyslovice – Pěnčín – etravilán, III/37346 Ludmírov – Dědkovice – Kladky a III/37762, III/37760 Seloutky – Domamyslice – křiž. II/366. Akce jsou již dokončeny a úvěr na ně nebyl čerpán. Dále se vypouští akce III/31545 Rohle – Kamenná, která bude hrazena v roce 2021 ze SFDI a nebude nutné čerpat na její financování úvěr.

Nově se seznam akcí doplňuje o akce III/4384, III/4387, III/4389 Všechovice – průtah a III/4466 Skrbeň - průtah. Jedná se o akce spolufinancované ze SFDI v roce 2020, jejichž realizace přechází do roku 2021 a bude třeba hradit jejich kofinancování.

Aktualizovaný seznam je uveden v příloze č. 01 usnesení.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* vzít na vědomí informaci o čerpání investičního úvěru Správy silnic Olomouckého kraje, p. o.,
* schválit aktualizovaný seznam akcí hrazených a kofinancovaných z úvěru Správy silnic Olomouckého kraje, p. o., dle přílohy č. 01 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:

* Usnesení - příloha č. 01

Aktualizovaný seznam akcí hrazených z investičního úvěru Správy silnic Olomouckého kraje, p. o.

(strana 3)