## Důvodová zpráva

Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/58/33/2011 ze dne 14. 02. 2011 schválila navržený postup k prověření další možnosti směrování nakládání s odpady na území Olomouckého kraje k naplnění Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje. Součástí projednaného materiálu byl i návrh dílčích přípravných kroků a jejich přibližný harmonogram.

- Průběžná informace o realizaci jednotlivých aktivit

- Vytvoření pracovní skupiny pro naplňování POH OK ze zástupců Olomouckého kraje, pracovníků KÚOK a expertů na oblast odpadového hospodářství. Doposud se uskutečnila dvě jednání pracovní skupiny. Z každého jednání se pořizuje zápis.

Dne 17. 03. 2011 se uskutečnilo úvodní jednání pracovní skupiny. Předmětem tohoto jednání bylo seznámení členů s důvody vedoucími ke změně strategie nakládání s komunálními odpady na území Olomouckého kraje. Dále s návrhem na vybudování integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem (ISNKO) včetně realizace zařízení na energetické využití zbytkového komunálního odpadu na území Olomouckého kraje. Výstupem z tohoto jednání byla formulace oblastí a úkolů, na které je třeba se soustředit:

- zajištění informací o řešení problematiky energetického využívání zbytkových komunálních odpadů v jiných krajích, které hodlají realizovat obdobné projekty (Moravskoslezský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina),

- provedení aktualizace dat o produkci odpadů obcí,

- zpracování podkladů pro zadání studie proveditelnosti vybudování integrovaného systému nakládání s odpady na území Olomouckého kraje.

Další jednání pracovní skupiny se uskutečnilo 13. 04. 2011. Bylo dohodnuto, že

mediální, komunikační a osvětová kampaň bude vedena v rámci probíhající kampaně společnosti EKO-KOM a.s..

Dále byly definovány úkoly pro jednotlivé členy pracovní skupiny. Jednalo se například o:

- vytvoření „argumentáře“ ke zvolené strategii nakládání s komunálním odpadem,

- vypracování analýzy možných forem subjektu, který by byl nositelem projektu,

- srovnání záměrů na energetické využití zbytkového komunálního odpadu v dalších krajích,

- rozšíření „Studie možností energetického využívání komunálního  odpadu v Olomouckém kraji“ o hlubší vyhodnocení postupu výběru lokalit k umístění záměru z hlediska technického, ekonomického, logistického a hlediska dopadů na životní prostředí,

- zajištění odborné exkurze na provozovaná zařízení v rámci České republiky a Evropské unie.

Třetí jednání pracovní skupiny se uskutečila v srpnu 2011.

- Představení Integrovaného systému nakládání s  odpady v Olomouckém kraji (ISNO)

Pracovní skupina projednala návrh na vybudování ISNO jako komplex všech činností nakládání s komunálním odpadem od sběru až po koncové využití. Z hlediska obcí je podstatné mít možnost ovlivnit tok odpadu tak, aby byl směrován na zařízení s nejvýhodnějšími podmínkami pro celý systém 
a maximalizoval využití odpadů.

Klíčovými koncovkami ISNO by měly být dotřiďovací linky, zařízení na nakládání s bioodpadem, zařízení k energetickému využití odpadů a existující skládky.

Cílem vybudování ISNO je zajistit pro uživatele systémů dlouhodobé 
a koncepční řešení za účelem maximalizace využití odpadů s ohledem na specifické potřeby jednotlivých účastníku systému.

- Komunikace s veřejností a neziskovými organizacemi

Kampaň primárně zaměřená na podporu třídění odpadů bude postupně zahrnovat další oblasti nakládání s komunálními odpady, zejména způsoby nakládání se zbytkovým směsným komunálním odpadem, který zůstává po vytřídění využitelných složek. Probíhající kampaň bude doplněna o prezentaci integrovaného systému nakládání s odpady, jehož nutnou součástí je kromě systému třídění, využívání a recyklace také zařízení k energetickému využívání odpadů.

- Komunikace s obcemi s rozšířenou působností a pořádání seminářů pro jejich představitele

V měsíci květnu proběhlo dvoustranné jednání mezi Olomouckým krajem vedeným rezortně příslušným náměstkem hejtmana Ing. Pavlem Horákem za přítomnosti členů pracovní skupiny Bc. Miroslava Petříka a Ing. Zuzany Ochmanové a vedením Statutárního města Přerov. Jednání se za Statutární město Přerov zúčastnil primátor Ing. Jiří Lajtoch, tehdejší rezortní náměstkyně primátora Ing. Jarmila Havlíčková, vedoucí odboru životního prostředí magistrátu RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru rozvoje magistrátu Ing. Pavel Gala, ředitel Technických služeb města Přerov, s.r.o. Ing. Radek Koněvalík a ředitel firmy Teplo Přerov, a.s. Ing. Jaroslav Klvač.

K prezentovanému návrhu strategie a dalšího směrování nakládání s komunálním odpadem v Olomouckém kraji nebyly ze strany vedení Statutárního města Přerov vzneseny žádné zásadní připomínky a vedení města projevilo zájem na další spolupráci.

V měsíci červnu proběhlo obdobné dvoustranné jednání se stejným obsahem s představiteli Statutárního města Olomouc za účasti primátora Martina Novotného, rezortního náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha, Ph.D., 
a vedoucího odboru životního prostředí magistrátu RNDr. Petra Loyky. Rovněž vedení Statutárního města Olomouc nevzneslo žádné zásadní připomínky 
a souhlasilo s další spoluprací.

Dne 26. 06. 2011 zorganizoval rezortně příslušný náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák seminář pro představitele obcí s rozšířenou působností (ORP) k problematice vybudování integrovaného systému nakládání s odpady a energetického využívání zbytkového komunálního odpadu. Jednání se zúčastnili zástupci samospráv (starostové, místostarostové) všech ORP s doprovodem věcně příslušných odborných pracovníků městských úřadů 
a pracovníků servisních společností zabezpečujících nakládání s komunálními odpady. Z důvodu jednání zastupitelstva města se nezúčastnili pouze zástupci města Jeseník.

Předmětem semináře bylo seznámení s dalším směrováním odpadového hospodářství v Evropské unii a současným vývojem v České republice. Dále byl prezentován návrh strategie a dalšího směrování nakládání s komunálním odpadem v Olomouckém kraji.  Současně byli přítomni zástupci měst seznámeni s dalším navrhovaným postupem a informování o znění pracovního textu tzv. „Memoranda o spolupráci“.

Nezbytnou podmínkou pro vybudování ISNKO včetně případného vybudování zařízení na energetické využití odpadů z hlediska ekonomického, ekologického 
a sociálního je dlouhodobé zajištění dostatečného množství odpadu. Z tohoto důvodu je nutný společný postup zodpovědných subjektů - obcí a měst jako původců komunálních odpadů na území Olomouckého kraje. Způsob deklarace zájmu o společný postup může být různý. Na základě inspirace z Moravskoslezského kraje je volena forma „Memoranda o spolupráci“.

Zúčastněné strany by zde deklarovaly, že jsou si vědomy regionální povahy otázek ochrany životního prostředí obecně i problematiky nakládání 
s komunálními odpady a naléhavosti hledat ekonomicky efektivní a dlouhodobá řešení otázek odpadového hospodářství v rámci spolupráce územních samospráv. Dále, že mají zájem o vzájemnou spolupráci a koordinaci společných postupů směřujících k vytvoření Integrovaného systému nakládání s odpady Olomouckého kraje

Návrh textu „Memoranda o spolupráci“ byl předložen na schůzi Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 08. 2011.

Z výše uvedeného vyplývá, že realizace dílčích přípravných aktivit schválených usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/58/33/2011 ze dne 14. 02. 2011 byla splněna.

II.   Návrh dalšího postupu

- Memorandum o spolupráci a společném postupu při přípravě ISNKO

- zpracování, projednání a schválení textu dohody v orgánech kraje a obcí,

Termín:  prosinec 2011

- Zpracování studie proveditelnosti

Termín: druhé pololetí roku 2011 s dokončením nejpozději v prvním poletí 2012

- Rozhodnutí o právní formě a založení subjektu,

který bude nositelem projektu na vybudování ISNKO

Termín: prosinec 2011

- Odborná exkurze na provozované zařízení k energetickému využití odpadů

Cílem této pracovní cesty by bylo seznámení se s moderní technologií zařízení k energetickému využívání odpadů, které je realizováno jako energetická koncovka integrovaného systému nakládání s komunálními odpady.

V současnosti je připravována pracovní cesta do některého ze zařízení na využívání komunálního odpadu pro členy pracovní skupiny a zástupce největších původců komunálního odpadu v  Olomouckém kraji.

Termín: druhé pololetí roku 2011

Rada Olomouckého kraje usnesením  UR/69/58/2011 ze dne  26. 07. 2011

- vzala na vědomí informaci o realizaci aktivit k naplňování Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje dle důvodové zprávy,

- schválila navržený postup k naplnění Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje dle důvodové zprávy,

- doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí informaci 
o realizaci aktivit k naplňování Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje.