# Dodatek č. 1 ke Smlouvě

# o poskytnutí dotace č. 2021/03100/OŽPZ/DSM ze dne 11. 08. 2021

# Olomoucký kraj

# Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. et. Ing. Martinem Šmídou, členem rady Olomouckého kraje na základě pověření č. UZ/1/7/2020 ze dne 30. 10. 2020

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

č. ú: 35–1799460247/0100

(dále jen: poskytovatel)

a

# Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov

# Pěnčín 109, 798 57 Laškov

# IČO: 65763173

# DIČ: CZ65763173

Zastoupený: Ladislavem Jedličkou – předsedou svazku

Zapsaný v Rejstříku svazku obcí Olomouckého kraje dne 09. 04. 1997

Bankovní spojení: KB, a. s.

č. ú: 115-7704840237/0100

(dále jen: příjemce)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace:

I.

Dne 11. 08. 2021 uzavřel Olomoucký kraj se svazkem obcí Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov smlouvu o poskytnutí dotace č. 2021/03100/OŽPZ/DSM, jejímž účelem je poskytnutí dotace na realizaci stavby „Obec Laškov – ČOV a stoková síť“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

Čl. II. odst. 2. věta první Smlouvy nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 3. 2023.

Čl. II. odst. 2 věta poslední Smlouvy nově zní:

Uznatelné výdaje z vlastních a jiných zdrojů dle tohoto ustanovení je příjemce povinen vynaložit nejpozději ve stejném termínu/lhůtě, jaký je v tomto čl. II odst. 2 stanoven pro použití dotace.

V ostatním zůstává toto ustanovení Smlouvy nezměněno.

Čl. II. odst. 4. Smlouvy nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 05. 2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v elektronické formě do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).

V ostatním zůstává toto ustanovení Smlouvy nezměněno.

# III.

- Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/00/00/2022 ze dne 26. 09. 2022.

- Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno usnesením valné hromady svazku obcí Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov č. 21 ze dne 
02. 09. 2022.

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel.

- Příjemce současně bere na vědomí, že tento dodatek bude také zveřejněn postupem dle ust. § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

V Olomouci dne ……………….			V Pěnčíně dne ………………….

Za poskytovatele:					Za příjemce:

..…………………………....				…………………………..

Ing. et Ing. Martin Šmída				     Ladislav Jedlička

náměstek hejtmana				     předseda svazku

…………………………...

Ladislav Popelář

Místopředseda svazku