Důvodová zpráva:

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/24/31/2025 ze dne 25. 8. 2025 odsouhlasila prodloužení termínu pro dodání potřebných podkladů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s obcí Luká, městem Štěpánov a nyní ho předkládá k rozhodnutí Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

- Žádost obce Luká

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 26. 4. 2025 schválilo obci Luká, se sídlem Luká 80, 783 24 Luká, IČO 00299171 dotaci ve výši 1 908 243,67 Kč v dotačním programu 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2025 na akci „Luká – Javoříčko – Autobusové zastávky“. Akce řeší zvýšení bezpečnosti pěší dopravy u autobusových zastávek v obci Luká, místní části Javoříčko, kdy dojde k rekonstrukci komunikace pro pěší a nástupišť autobusových zastávek včetně bezbariérových úprav.

Obec se obrátila dne 29. 7. 2025 na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí o prodloužení termínu pro dodání potřebných podkladů k uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace do 10. 10. 2025. Důvodem je zdlouhavé stavební řízení, předpokládané datum vydání stavebního povolení je 18. 9. 2025. Žádost obce je uvedena v příloze č. 1 usnesení.

- Žádost města Štěpánov

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 26. 4. 2025 schválilo městu Štěpánov, se sídlem Horní 44/7, 783 13 Štěpánov, IČO 00299511 dotaci ve výši 1 384 425 Kč v dotačním programu 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu 
a budování přechodů pro chodce 2025 na akci „Štěpánov – chodníky ul. U parku, silnice III/44613“. Akce řeší zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na daném úseku vybudováním bezbariérové komunikace pro pěší a zajištění bezbariérového přístupu k občanské vybavenosti.

Město se obrátilo dne 8. 8. 2025 na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí o prodloužení termínu pro dodání potřebných podkladů k uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace do 15. 10. 2025. Důvodem je zdlouhavé stavební řízení, předpokládané datum vydání stavebního povolení je 15. 9. 2025. Žádost obce je uvedena v příloze č. 2 usnesení.

Dále město Štěpánov žádá o prodloužení termínů pro realizaci akce, pro použití dotace a pro předložení vyúčtování. V této chvíli nemá město uzavřenou smlouvu s Olomouckým krajem, je nutné nejprve schválit prodloužení termínu pro dodání potřebných podkladů k uzavření smlouvy, následně bude uzavřena smlouva 
o poskytnutí dotace a vyplacena dotace. Žádost města bude tedy v této části předložena ke schválení do orgánů kraje až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Dle odst. 9.12. Pravidel dotačního programu 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2025 má řídící orgán právo na základě žádosti příjemce dotace schválit prodloužení termínu pro dodání potřebných podkladů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dotace. Jedná se 
o doložku příslušného orgánu obce oprávněného ke schválení přijetí dotace 
a k uzavření veřejnoprávní smlouvy a stavební povolení s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby s vyznačením nabytí právních účinků, pokud toto nebylo doloženo v žádosti o dotaci.

V souvislosti s výše uvedeným souvisí také úprava odst. 11.2. Pravidel dotačního programu, a to lhůty pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, která je dle Pravidel dotačního programu v trvání 120 dnů od doručení poskytovatelem podepsaného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace příjemci.

Podepsaná smlouva byla doručena příjemci obci Luká i městu Štěpánov do datové schránky dne 15. 5. 2025, lhůta pro přijetí návrhu uplyne dne 12. 9. 2025. Z tohoto důvodu navrhuje předkladatel a zpracovatel prodloužit také tuto lhůtu, a to do obci Luká do 31. 10. 2025 a městu Štěpánov do 15. 10. 2025.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

- rozhodnout o prodloužení termínu pro dodání potřebných podkladů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace do 10. 10. 2025 a lhůty pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy do 31. 10. 2025 u příjemce obce Luká, IČO 00299171, se sídlem Luká 80, 783 24 Luká v dotačním programu 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

- rozhodnout o prodloužení termínu pro dodání potřebných podkladů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a lhůty pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy do 15. 10. 2025 u příjemce města Štěpánov, IČO 00299511, se sídlem Horní 444/7, 783 13 Štěpánov v dotačním programu 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2025 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:

- Usnesení - příloha č. 1

Žádost obce Luká o prodloužení termínu pro dodání potřebných podkladů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

(strana 4)

- Usnesení - příloha č. 2

Žádost města Štěpánov o prodloužení termínu pro dodání potřebných podkladů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

(strana 5)