Důvodová zpráva:

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/24/32/2025 ze dne 25. 8. 2025 odsouhlasila Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2025/02016/ODSH/DSM s městem Šumperk na akci „Světelné signalizační zařízení ul. Jesenická“ a Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2025/1890/ODSH/DSM s obcí Všechovice na akci „Rekonstrukce chodníku směr Provodovice“  z dotačního programu 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnost provozu a budování přechodů pro chodce 2025 a nyní předkládá dodatky k rozhodnutí Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

- Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace – město Šumperk

Město Šumperk obdrželo v roce 2025 dotaci z dotačního programu 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2025 ve výši 2 487 213,36 Kč. V rámci akce k úpravě havarijního stavu křižovatek na ulici Jesenická v Šumperku, kdy se prostřednictvím instalace koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení propojí technologie stávajících světelných signalizačních zařízení a dojde tak ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Město Šumperk se obrátilo na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí 
o změnu termínu realizace akce, změnu termínu pro použití dotace a změnu termínu pro předložení vyúčtování dotace. Důvodem je rozšíření původního projektového záměru o přípravné práce související s budoucím zaváděním SMART technologií a uložení koordinačního kabelu pro světelné signalizační zařízení v trase rekonstruovaných chodníků podél silnice I/44 (ul. Jesenická).

Toto rozšíření reaguje na potřebu zajištění vyšší bezpečnosti chodců na frekventované komunikaci I. třídy a současně vytváří technické podmínky pro budoucí rozvoj chytré dopravní infrastruktury. Zařazení projektové přípravy do aktuální etapy projektu je z hlediska koordinace, nákladové efektivity a minimalizace budoucích zásahů do nových konstrukcí nejvhodnějším řešením.

Realizace projektové přípravy této části projektu je časově náročná vzhledem ke značné vytíženosti projektantů, kteří jsou zapojeni do prací na obnově infrastruktury po povodních v září 2024. Upravená projektová dokumentace bude dodána do konce roku 2025 a následně bude teprve vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Realizace akce započne tedy až v roce 2026.

Shrnutí navrhovaných změn:

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění:

„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 1. 2026.“.

se nahrazuje zněním:

„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2026. Poskytovatel souhlasí s prodloužením termínu realizace akce do 30. 11. 2026 oproti termínu realizace akce, uvedeném v žádosti o dotaci.“

Článek II., odst. 4., věta první ve znění:

„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace“

se nahrazuje zněním:

„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2027 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.“

- Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace – obec Všechovice

Obec Všechovice obdržela v roce 2025 dotaci z dotačního programu 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2025 ve výši 2 391 640,14 Kč. V rámci akce dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců vybudováním nového chodníku z centra obce směrem na Provodovice.

Obec Všechovice se obrátila na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí 
o změnu termínu pro realizaci akce, změnu termínu pro použití dotace a změnu termínu pro předložení vyúčtování dotace. Důvodem je ukončení stavebních prací dle smlouvy o dílo až 30. 6. 2026. Z tohoto důvodu nelze dodržet lhůty stanovené smlouvou o poskytnutí dotace.

Shrnutí navrhovaných změn:

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění:

„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 1. 2026.“.

se nahrazuje zněním:

„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 7. 2026. Poskytovatel souhlasí s prodloužením termínu realizace akce do 30. 6. 2026 oproti termínu realizace akce, uvedeném v žádosti o dotaci.“

Článek II., odst. 4., věta první ve znění:

„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace“

se nahrazuje zněním:

„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 8. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.“

Navrhovanou změnou nedojde ke změně celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce a ke změně poskytnuté dotace. Obecný účel dotačního programu zůstává zachován.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

- rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2025/02016/ODSH/DSM o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje s městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO: 00303461 na akci „Světelné signalizační zařízení ul. Jesenická“, jímž dochází ke změně termínu realizace akce, termínu pro použití dotace 
a termínu pro předložení vyúčtování dle bodu 1 tohoto usnesení,

- rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
č. 2025/01890/ODSH/DSM o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje s obcí Všechovice, se sídlem Všechovice 17, 753 53 Všechovice, IČO: 00302228 na akci „Rekonstrukce chodníku směr Provodovice“, jímž dochází ke změně termínu realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dle bodu 2 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:

- Usnesení - příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2025/02016/ODSH/DSM o poskytnutí dotace 
s městem Šumperk

(strana 6 – 7)

- Usnesení – příloha č. 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2025/01890/ODSH/DSM o poskytnutí dotace s obcí Všechovice

(strana 10 – 11)

Přílohy důvodové zprávy:

- 	  Zpráva k DZ – příloha č. 1

Smlouva č. 2025/02016/ODSH/DSM o poskytnutí dotace s městem Šumperk

(strana 12 - 19)

- 	  Zpráva k DZ – příloha č. 2

Žádost města Šumperk

(strana 20)

- Zpráva k DZ – příloha č. 3

Smlouva č. 2025/01890/ODSH/DSM o poskytnutí dotace s obcí Všechovice

(strana 21 – 28)

- Zpráva k DZ – příloha č. 4

Žádost obec Všechovice

(strana 29)