# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
č. 2025/01890/ODSH/DSM

# uzavřené dne 23. 7. 2025 v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

# Olomoucký kraj

# Sídlo:	Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

# IČO:	60609460

# DIČ:	CZ60609460

# Zastoupený:	Mgr. Bohuslavem Hudcem, náměstkem hejtmana

# Bankovní spojení:	27-4228120277/0100

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec Všechovice

# Sídlo:	Všechovice 17, 753 53 Všechovice

# IČO:	00302228

# Zastoupený:	Radovanem Mikušem, starostou

# Bankovní spojení:	1883130339/0800

(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace:

I.

Dne 23. 7. 2025 uzavřel poskytovatel s příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace, jejímž účelem je úhrada výdajů na akci „Rekonstrukce chodníku směr Provodovice“ (dále jen „smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

- Článek II., odst. 2, věta první smlouvy se nahrazuje novým zněním:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 7. 2026. Poskytovatel souhlasí s prodloužením termínu realizace akce do 30. 6. 2026 oproti termínu realizace akce, uvedeném v žádosti o dotaci.

- Článek II., odst. 4., věta první  smlouvy se nahrazuje novým zněním:

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 8. 2027 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.

- V ostatních částech zůstává smlouva beze změny.

# III.

- Dodatek se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

- Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel.

Příjemce bere na vědomí, že tento dodatek bude také zveřejněn postupem dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/xx/xx/2025 ze dne 22. 9. 2025.

- Příjemce prohlašuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno příslušným orgánem příjemce. Doložka o této skutečnosti je k dodatku připojena v samostatném souboru.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.