Důvodová zpráva:

# Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen „ZOK“) schválilo svým usnesením 
č. UZ/5/28/2025 ze dne 23. 6. 2025 poskytnutí dotace v rámci Individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje na akci městysu Tištín, Tištín 37, 798 29 Tištín, IČO: 00288853 (dále jen „příjemce“) 1 600 000 Kč za účelem podpory projektu Pumptracková dráha pod cyklostezkou, Tištín (dále jen „projekt“).

Dne 23. 7. 2025 obdržel Odbor sportu, kultury a památkové péče žádost příjemce 
o prodloužení termínu použití dotace do 30. 6. 2026 a prodloužení termínu vyúčtování do 30. 7. 2026.

Příjemce dotace žádá o změnu z důvodu rozložení stavebních fází projektu 
v návaznosti na klimatické podmínky a souběh s jinými aktivitami v daném území. Stavební práce, zejména přípravné zemní úpravy a finální vrstvy dráhy vyžadují stabilní počasí a vhodné teplotní a vlhkostní podmínky pro zachování kvality a bezpečnosti realizovaného díla. Dalším důvodem je závislost na jiném probíhajícím projektu v sousedství dráhy – veřejné prostranství v okolí pumptracku (je součástí samostatného projektu), který se v místě realizuje 
a musí být dokončen před stavbou dráhy, konečnými úpravami a instalacemi souvisejícími s pumptrackem.

Předkladatel a zpracovatel navrhují ZOK uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městysem Tištín, Tištín 37, 798 29 Tištín, IČO: 00288853. Termín použití dotace bude prodloužen do 30. 6. 2026 a termín vyúčtování bude prodloužen do 31. 7. 2026. Rozsah i účel projektu Pumptracková dráha pod cyklostezkou, Tištín uvedený ve smlouvě 
č. 2025/04092/OSKPP/DSM ze dne 8. 7. 2025 bude zachován.

Stávající znění čl. II odst. 2 věta první zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 12. 2025.

Stávající znění čl. II odst. 2 věta první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 6. 2026.

Stávající znění čl. II odst. 4 věta první zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 28. 2. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.

Stávající znění čl. II odst. 4 věta první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 7. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Uzavření tohoto dodatku doporučila Komise pro mládež a sport na svém zasedání dne 3. 9.2025.

# Rada Olomouckého kraje navrhuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

- rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 dle bodu 1 usnesení

Přílohy materiálu:

Usnesení_příloha č. 01 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městysem TIŠTÍN, sídlo: č.p. 37, Tištín, 798 29, IČO: 002 88 853

Zpráva k DZ_příloha č. 01 – Žádost městysu TIŠTÍN, sídlo: č.p. 37, Tištín, 798 29, IČO: 002 88 853

Zpráva k DZ_příloha č. 02 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městysem TIŠTÍN, sídlo: č.p. 37, Tištín, 798 29, IČO: 002 88 853