Důvodová zpráva

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/111/39/2024 ze dne 10. 6. 2024 a Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/20/29/2024 ze dne 
17. 6. 2024 schválilo poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury.

V rámci individuálních dotací v oblasti kultury bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 40 000 000,- Kč příjemci statutární město Olomouc, se sídlem Horní náměstí 583, 779 01 Olomouc, IČO: 00299308, DIČ: CZ00299308 (dále jen „příjemce“) na akci „MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC – VÝSTAVBA KULTURNĚ EDUKAČNÍHO CENTRA“ (dále jen „akce“). Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nabyla účinnosti uveřejněním v registru smluv dne 5. 9. 2024.

Dne 17. 7. 2025 Krajský úřad Olomouckého kraje obdržel žádost příjemce o změnu termínu pro čerpání dotace a předložení jejího závěrečného vyúčtování. Důvodem změny je zpoždění vzniklé při přípravě projektu a dále kvůli nepředvídatelným vícepracím vzniklým hned při zakládání stavby. Příjemce tedy žádá o změnu termínu pro čerpání dotace a předložení jejího závěrečného vyúčtování.

Rada Olomouckého kraje předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/03738/OSKPP/DSM ze dne 30. 8. 2024 mezi Olomouckým krajem a příjemcem ve znění přílohy č. 01 usnesení v následujícím znění:

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty první zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 1. 2026.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty první Smlouvy se mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 9. 2026.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty šesté zní:

Uznatelné výdaje z vlastních a jiných zdrojů dle tohoto ustanovení je příjemce povinen vynaložit nejpozději do 31. 12. 2025.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty šesté Smlouvy se mění a nově zní:

Uznatelné výdaje z vlastních a jiných zdrojů dle tohoto ustanovení je příjemce povinen vynaložit nejpozději do 30. 9. 2026.

Stávající znění čl. II. odst. 4. věta první zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 28. 2. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.

Stávající znění čl. II. odst. 4. věty první Smlouvy se mění a nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 10. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.

Stávající znění čl. II. odst. věta desátá zní:

Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 75 ZDPH 
a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.

Stávající znění čl. II. odst. 1. věty desáté Smlouvy se mění a nově zní:

Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 74 a 75 ZDPH, vypořádáním odpočtu podle § 76 ZDPH, vyrovnáním odpočtu podle § 77 ZDPH a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

- rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje č. 2024/03738/OSKPP/DSM ze dne 30. 8. 2024 s příjemcem statutární město Olomouc, se sídlem Horní náměstí 583, 779 01 Olomouc, IČO: 00299308, DIČ: CZ00299308, jímž se mění termín pro čerpání poskytnuté dotace, vynaložení finanční spoluúčasti a předložení závěrečného vyúčtování, podle návrhu uvedeného v příloze č. 01 tohoto usnesení.

# Přílohy materiálu:

# Usnesení – Příloha č. 01 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc (strana 1–3)

# Důvodová zpráva – Příloha č. 01 – Žádost příjemce statutárního města Olomouce (strana 1)

# Důvodová zpráva – Příloha č. 02 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc (strana 1–8)