Důvodová zpráva:

Dne 10. 6. 2024 bylo Radou Olomouckého kraje (dále jen „ROK“) usnesením č. UR/111/39/2024 a dne 17. 6. 2024 Zastupitelstvem Olomouckého kraje (dále jen „ZOK“) usnesením č. UZ/20/29/2024 rozhodnuto o poskytnutí individuálních dotací v oblasti památkové péče.

# Mimo jiné bylo ZOK rozhodnuto o poskytnutí dotace v celkové výši 4 000 000 Kč příjemci Obec Město Libavá, se sídlem Berounská 41, 783 07 Město Libavá, IČO: 04498704, na úhrada výdajů Kostela Povýšení sv. Kříže Město Libavá, oprava střechy věže. Dne 18. 7. 2024 byla v návaznosti na rozhodnutí ZOK mezi Olomouckým krajem a Obec Město Libavá uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2024/03201/OSKPP/DSM.

Dne 4. 8. 2025 obdržel Odbor sportu, kultury a památkové péče žádost příjemce 
o vyhotovení dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace ve věci změny ustanovení o celkových předpokládaných uznatelných výdajích a jejich procentuálním stanovení. Požadované změny příjemce dotace odůvodnil tím, že vítězná nabídková cena je 5 990 217,70 Kč a původní činila 8 375 000 Kč. Dále příjemce z důvodu špatné prognózy počasí, kdy práce nebudou moci být dokončeny v původním termínu, žádá o posunutí termínu použití poskytnuté dotace z 31. 12. 2025 na 31. 8. 2026 a posunutí termínu vyúčtování z 28. 2. 2026 na 31. 10. 2026.

Rada Olomouckého kraje navrhuje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Olomouckým krajem a Obec Město Libavá, se sídlem Berounská 41, 783 07 Město Libavá, IČO: 04498704, 
č. 2024/03201/OSKPP/DSM ze dne 18. 7. 2024.

Dodatkem č. 1 bude upraveno:

Stávající znění čl. II odst. 2 věty první zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2025.

Stávající znění čl. II odst. 2 věta první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 8. 2026.

Stávající znění čl. II odst. 2 věty třetí, čtvrté a páté zní:

Celkové předpokládané uznatelné výdaje na účel uvedený v čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy činí 8 375 000 Kč (slovy: osm milionů tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). Příjemce je povinen na tento účel vynaložit nejméně 52,23 % z vlastních a jiných zdrojů. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje nižší než celkové předpokládané uznatelné výdaje, je příjemce povinen v rámci vyúčtování dotace vrátit poskytovateli část dotace tak, aby výše dotace odpovídala nejvýše 47,77 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů na účel dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy.

Stávající znění čl. II odst. 2 věta třetí, čtvrté a páté se mění a nově zní:

Celkové předpokládané uznatelné výdaje na účel uvedený v čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy činí 5 990 218 Kč (slovy: pět milionů devět set devadesát tisíc dvě stě osmnáct korun českých). Příjemce je povinen na tento účel vynaložit nejméně 33,22 % z vlastních a jiných zdrojů. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje nižší než celkové předpokládané uznatelné výdaje, je příjemce povinen v rámci vyúčtování dotace vrátit poskytovateli část dotace tak, aby výše dotace odpovídala nejvýše 66,78 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů, na účel dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy.

Stávající znění čl. II odst. 4 věty první zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 28. 2. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace. Nedostatky vyúčtování (například chybějící dokumenty, podepsání) odstraní příjemce elektronicky dodáním do datové schránky poskytovatele. Připadne-li konec lhůty pro předložení vyúčtování na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

Stávající znění čl. II odst. 4 věta první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 10. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž

příjemce podal žádost o poskytnutí dotace. Nedostatky vyúčtování (například chybějící dokumenty, podepsání) odstraní příjemce elektronicky dodáním do datové schránky poskytovatele. Připadne-li konec lhůty pro předložení vyúčtování na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Rada Olomouckého kraje navrhuje ZOK:

- rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 2024/03201/OSKPP/DSM ze dne 18. 7. 2024 
s příjemcem, Obec Město Libavá, se sídlem Berounská 41, 783 07 Město Libavá, IČO: 04498704, kterým se upravují celkové předpokládané uznatelné výdaje a jejich procentuální stanovení podle návrhu uvedeného v příloze č. 01 tohoto usnesení.

Přílohy materiálu:

Usnesení_příloha č. 01 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace mezi Olomouckým krajem a Obec Město Libavá, (strana 1–3)

Zpráva k DZ_příloha č. 01 – Žádost příjemce individuální dotace Obec Město Libavá, (strana 1–3)

Zpráva k DZ_příloha č. 02 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi Olomouckým krajem a Obec Město Libavá (strana 1–8)