# Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na svém zasedání dne 16. 12. 2024 usnesením č. UZ/2/12/2024 rozpočet Olomouckého kraje na rok 2025, jehož součástí byl i plán investičních akcí a oprav.

První aktualizace byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/3/53/2025 ze dne 24. 2. 2025.

Druhá aktualizace byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/34/2025 ze dne 28. 4. 2025

Na základě požadavků, které vyplynuly z činnosti odboru investic a na základě požadavků jednotlivých věcně příslušných odborů je na jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. 9. 2025 předkládán návrh na třetí aktualizaci (doplnění) plánu investičních akcí na rok 2025 v následujícím rozsahu:

- Zařazení nových investičních akcí

- Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk – Rekonstrukce kotelny, Olomoucká 25 (ORG 101818)

Předmětem akce je rekonstrukce kotelny v budově školy na adrese Šternberk, Olomoucká 25. Kotelna je zařazena do plánu z důvodu nevyhovující revize plynového zařízení z dubna 2025.

Náklady na zahájení investiční akce – projektovou přípravu se odhadují ve výši 500 tis. Kč, které budou převedeny změnou rozpisu rozpočtu z akce „Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov – Tělocvična“ (ORG 101356), kde nebudou v roce 2025 vyčerpány všechny finanční prostředky. Realizace se předpokládá v roce 2026 a bude zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2026.

- Střední škola řemesel, Šumperk – dílny (ORG 101284)

Předmětem akce je výstavba nových dílen v Šumperku. Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2019. Vzhledem k tomu, že se jedná o prioritní akci vedení Olomouckého kraje, jejíž zahájení realizace je plánováno na rok 2026, je nutné projektovou dokumentaci aktualizovat pro výběrové řízení na zhotovitele.

Náklady na aktualizaci projektové dokumentace se odhadují ve výši 100 tis. Kč, které budou převedeny změnou rozpisu rozpočtu z akce „Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov – Tělocvična“ (ORG 101356), kde nebudou v roce 2025 vyčerpány všechny finanční prostředky. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2026 a bude  zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2026.

- Švehlova střední škola polytechnická Prostějov – Centrum odborné přípravy pro obory polytechnického zaměření (ORG 101165)

Předmětem akce je výstavba nových dílen v Prostějově. Projektově dokumentace byla zpracována v roce 2021. Vzhledem k tomu, že se jedná o prioritní akci vedení Olomouckého kraje, jejíž zahájení realizace je plánováno na rok 2026, je nutné projektovou dokumentaci aktualizovat pro výběrové řízení na zhotovitele.

Náklady na aktualizaci projektové dokumentace se odhadují ve výši 200 tis. Kč, které budou převedeny změnou rozpisu rozpočtu z akce „Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov – Tělocvična“ (ORG 101356), kde nebudou v roce 2025 vyčerpány všechny finanční prostředky. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2026 a bude i zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2026.

- ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen – Javorník (ORG 101482)

Předmětem akce je výstavba nové výjezdové základny v Javorníku. Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2022. Vzhledem k tomu, že se jedná o prioritní akci vedení Olomouckého kraje, jejíž zahájení realizace je plánováno na rok 2026, je nutné projektovou dokumentaci aktualizovat pro výběrové řízení na zhotovitele.

Náklady na aktualizaci projektové dokumentace se odhadují ve výši 100 tis. Kč, které budou převedeny změnou rozpisu rozpočtu z akce „ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen - Jeseník“ (ORG 101186), kde nebudou v roce 2025 vyčerpány všechny finanční prostředky. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2026 a bude i zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2026.

- Zrušení investičních akcí

Ve schváleném rozpočtu na rok 2025 byly mimo jiné schváleny níže uvedené akce. Při přípravě podkladů pro zahájení výběru projektanta na projektovou dokumentaci bylo zjištěno, že dané budovy jsou ve špatném technickém stavu a nemá ekonomický smysl instalovat fotovoltaické panely bez celkové rekonstrukce objektu. Z výše uvedených důvodů navrhujeme tyto akce v plánu na rok 2025 zrušit:

- Dětský domov a Školní jídelna Prostějov, Lidická 3313/86 - FVE na budově internátu Tetín 3 (ORG 101785)

- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk – FVE na domově mládeže (ORG 101787)

- Střední odborná škola Litovel – FVE na domově mládeže (ORG 101788)

- Střední škola designu a módy Prostějov – FVE na budově domova mládeže (ORG 101789)

Zařazení výše uvedených akcí do rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2025 nepovede k navýšení rozpočtu na rok 2025 a nevyvolá potřebu nových finančních prostředků. Jedná se pouze o přesuny v rámci kapitoly odboru investic, kdy budou na nové akce využity finanční prostředky ze schválených a realizovaných akcí, u kterých dochází v letošním roce k finanční úspoře.

Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/24/64/2025 ze dne 25. 8. 2025 souhlasila s aktualizací plánu investic na rok 2025 a doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit třetí aktualizaci plánu investic na rok 2025 v rozsahu dle důvodové zprávy.