Důvodová zpráva

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/111/39/2024 ze dne 10. 6. 2024 a Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/20/29/2024 ze dne 17. 6. 2024 schválilo poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury.

V rámci individuálních dotací v oblasti kultury bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 20 000 000,- Kč příjemci město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, IČO: 00302724 (dále jen „příjemce“) na akci „Společenský sál na ul. Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku“ (dále jen „akce“). Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nabyla účinnosti uveřejněním v registru smluv dne 31. 10. 2024.

Dne 13. 5. 2025 Krajský úřad Olomouckého kraje obdržel žádost příjemce o změnu termínu pro čerpání dotace a předložení jejího závěrečného vyúčtování. Důvodem změny jsou extrémně ničivé povodně, které se prohnaly Jesenickem v září roku 2024, 
a skutečnost, že z důvodu následného řešení škod způsobených tímto živlem ve městě nebylo možné započít s realizací projektu v předpokládaném čase, což mělo za následek prodlevu v realizaci projektu. Příjemce tedy žádá o změnu termínu pro čerpání dotace a předložení jejího závěrečného vyúčtování.

Rada Olomouckého kraje předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/03741/OSKPP/DSM ze dne 30. 10. 2024 mezi Olomouckým krajem a příjemcem ve znění přílohy č. 01 usnesení v následujícím znění:

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty první zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději 31. 10. 2025.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty první Smlouvy se mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2026.

Stávající znění čl. II. odst. 4. věta první zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 30. 11. 2025 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.

Stávající znění čl. II. odst. 4. věty první Smlouvy se mění a nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2027 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Žádost města Jeseník projednala a doporučila k odsouhlasení Radě Olomouckého kraje Komise pro kulturu a památkovou péči dne 13. 6. 2025.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

- rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje č. 2024/03741/OSKPP/DSM ze dne 30. 10. 2024 s příjemcem město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, IČO: 00302724, jímž se mění termín pro čerpání poskytnuté dotace a předložení závěrečného vyúčtování, podle návrhu uvedeného v příloze č. 01 tohoto usnesení.

# Přílohy materiálu:

# Usnesení – Příloha č. 01 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem Jeseník (strana 1–2)

# Důvodová zpráva – Příloha č. 01 – Žádost příjemce dotace města Jeseník (strana 1)

# Důvodová zpráva – Příloha č. 02 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem Jeseník (strana 1–8)