Důvodová zpráva:

Dne 9. 9. 2024 bylo Radou Olomouckého kraje (dále jen „ROK“) usnesením č. UR/116/34/2024 a dne 16. 9. 2024 Zastupitelstvem Olomouckého kraje (dále jen „ZOK“) usnesením č. UZ/21/31/2024 schváleno vyhodnocení individuálních dotací v oblasti památkové péče.

V rámci vyhodnocení bylo schváleno poskytnutí dotace v celkové výši 1 500 000 Kč příjemci Římskokatolické farnosti Úsov, se sídlem Zámecká 95, 789 73 Úsov, IČO: 48807885 na akci „Oprava hřbitovní zdi na p.č. 43/1 U kostela sv. Mikuláše v Polici“. Dne 15. 10. 2024 byla v návaznosti na rozhodnutí ZOK mezi Olomouckým krajem a Římskokatolickou farností Úsov uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2024/04404/OSKPP/DSM.

Dne 28. 3. 2025 obdržel Odbor sportu, kultury a památkové péče žádost příjemce 
o vyhotovení dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace ve věci změny použití dotace z 31.1. 2026 na 31.1.2027, termínu předložení vyúčtování z 28. 2. 2026 na 28. 2. 2027 a změny ustanovení o celkových uznatelných výdajích a jejich procentuálním stanovení. Příjemce dotace svou žádost o úpravu podmínek ve smlouvě odůvodnil realizací první etapy opravy zdi, kdy farnost bude opravu z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků provádět na více etap a není tak schopna z důvodu výše uvedené finanční nákladnosti provést opravu zdi dle původního plánu.

Rada Olomouckého kraje navrhuje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Římskokatolickou farností Úsov, se sídlem Zámecká 95, 789 73 Úsov, IČO:48807885, č. 2024/04404/OSKPP/DSM ze dne 15. 10. 2024.

Dodatkem č. 1 bude upraveno:

Stávající znění čl. II odst. 2 věty první zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.1 2026.

Stávající znění čl. II odst. 2 věta první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.1 2027.

Stávající znění čl. II odst. 2 věty třetí zní:

Celkové předpokládané uznatelné výdaje na účel uvedený v čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy činí 9 500 000 Kč (slovy: devět milionů pět set tisíc korun českých). Příjemce je povinen na tento účel vynaložit nejméně 84,21 % z vlastních a jiných zdrojů. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje nižší než celkové předpokládané uznatelné výdaje, je příjemce povinen v rámci vyúčtování dotace vrátit poskytovateli část dotace tak, aby výše dotace odpovídala nejvýše 15,79 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů na účel dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy.

Stávající znění čl. II odst. 2 věta třetí se mění a nově zní:

Celkové předpokládané uznatelné výdaje na účel uvedený v čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy činí 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). Příjemce je povinen na tento účel vynaložit nejméně 25 % z vlastních a jiných zdrojů. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje nižší než celkové předpokládané uznatelné výdaje, je příjemce povinen v rámci vyúčtování dotace vrátit poskytovateli část dotace tak, aby výše dotace odpovídala nejvýše 75 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů na účel dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy.

Stávající znění čl. II odst. 4 věty první zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 28. 2. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a o prostřednictvím systému RAP, v němž

příjemce podal žádost o poskytnutí dotace. Nedostatky vyúčtování (například chybějící dokumenty, podepsání) odstraní příjemce elektronicky dodáním do datové schránky poskytovatele. Připadne-li konec lhůty pro předložení vyúčtování na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

Stávající znění čl. II odst. 4 věta první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 28. 2. 2027 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP,v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace. Nedostatky vyúčtování (například chybějící dokumenty, podepsání) odstraní příjemce elektronicky dodáním do datové schránky poskytovatele. Připadne-li konec lhůty pro předložení vyúčtování na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Žádost Římskokatolické farnosti Úsov projednala a doporučila k odsouhlasení ROK komise pro kulturu a památkovou péči dne 13. 5. 2025.

Rada Olomouckého kraje navrhuje ZOK:

- rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 2024/04404/OSKPP/DSM ze dne 15. 10. 2024 
s příjemcem Římskokatolická farnost Úsov, se sídlem Zámecká 95, 789 73 Úsov, IČO:48807885, kterým se upravují termíny stanovené v účelu pro použití dotace, termín vyúčtování dotace a ustanovení o celkových předpokládaných uznatelných výdajích a jejich procentuálním stanovení podle návrhu uvedeného v příloze č. 01 tohoto usnesení,

Přílohy materiálu:

Usnesení_příloha č. 01 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace mezi Olomouckým krajem a Římskokatolickou farností Úsov (strana 1–2)

Zpráva k DZ_příloha č. 01 – Žádost příjemce individuální dotace Římskokatolická farnost Úsov (strana 1-4)

Zpráva k DZ_příloha č. 02 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi Olomouckým krajem a Římskokatolickou farností Úsov (strana 1–9)