Důvodová zpráva:

Dne 10. 6. 2024 bylo Radou Olomouckého kraje (dále jen „ROK“) usnesením č. UR/111/39/2024 a dne 17. 6. 2024 Zastupitelstvem Olomouckého kraje (dále jen „ZOK“) usnesením č. UZ/20/29/2024 schváleno vyhodnocení individuálních dotací v oblasti kultury.

# V rámci vyhodnocení bylo schváleno poskytnutí dotace v celkové výši 
10 000 000 Kč příjemci Město Plumlov, se sídlem Rudé armády 302, 798 03 Plumlov, IČO: 00288632 na akci „Zámek Plumlov – poklad Olomoucka, oprava pro budoucí generace“. Dne 11. 7. 2024 byla v návaznosti na rozhodnutí ZOK mezi Olomouckým krajem a městem Plumlov uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2024/03200/OSKPP/DSM.

Dne 9. 4. 2025 obdržel Odbor sportu, kultury a památkové péče žádost příjemce 
o vyhotovení dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace ve věci změny v účelu použití dotace stanoveného v letech 2024-2025 na 2025-2026, změny termínu předložení vyúčtování z 30. 11. 2025 na 30. 11. 2026 a změny ustanovení o celkových předpokládaných uznatelných výdajích a jejich procentuálním stanovení. Požadované změny příjemce dotace odůvodnil získáním dotace z 51. výzvy – PAMÁTKY – SC 4.4 (MRR) Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 na projekt „Obnova předhradí Zámku Plumlov. A současně změnou veřejné zakázky, kdy město Plumlov, jako zadavatel veřejné zakázky plánuje realizovat oba projekty společně. Oba projekty se zaměřují na rekonstrukci národní kulturní památky Zámku Plumlov. Zadavatel usiluje o to, aby celá obnova Zámku Plumlov probíhala komplexně, což zajistí estetickou jednotnost a zvýší atraktivitu areálu pro návštěvníky. Realizace obou projektů současně také minimalizuje provozní omezení. Město Plumlov jako zadavatel proto rozhodlo o realizaci obou projektů v rámci jedné veřejné zakázky s rozdělením předmětu plnění na dvě části. Vzhledem ke složitosti a odbornosti předmětu plnění zakázky byla stanovena podmínka, že obě části budou zhotoveny jedním dodavatelem a nebude umožněno podat nabídku pouze na jednu z částí veřejné zakázky.

Rada Olomouckého kraje navrhuje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Městem Plumlov, se sídlem Rudé armády 302, 798 03 Plumlov, IČO: 00288632 
č. 2024/03200/OSKPP/DSM ze dne 11. 7. 2024.

Dodatkem č. 1 bude upraveno:

Stávající znění čl. II odst. 1 věty čtvrté zní:

Příjemce je oprávněn dotace použít pouze na – úhradu stavebních prací souvisejících

s obnovou a zakonzervováním severní strany vysokého zámku – Zámek Plumlov, realizovaných v letech 2024–2025.

Stávající znění čl. II odst. 1 věta čtvrtá se mění a nově zní:

Příjemce je oprávněn dotace použít pouze na – úhradu stavebních prací souvisejících

s obnovou a zakonzervováním severní strany vysokého zámku – Zámek Plumlov, realizovaných v letech 2025–2026.

Stávající znění čl. II odst. 2 věty první zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30.11.2025.

Stávající znění čl. II odst. 2 věta první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30.11.2026.

Stávající znění čl. II odst. 2 věty třetí zní:

Celkové předpokládané uznatelné výdaje na účel uvedený v čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy činí 108 067 038 Kč (slovy: sto osm milionů šedesát sedm tisíc třicet osm korun českých). Příjemce je povinen na tento účel vynaložit nejméně 90,74 % z vlastních a jiných zdrojů. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje nižší

než celkové předpokládané uznatelné výdaje, je příjemce povinen v rámci vyúčtování dotace vrátit poskytovateli část dotace tak, aby výše dotace odpovídala nejvýše 9,26 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů na účel dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy.

Stávající znění čl. II odst. 2 věta třetí se mění a nově zní:

Celkové předpokládané uznatelné výdaje na účel uvedený v čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy činí 71 409 437,23 Kč (slovy: sedmdesát jedna milionů čtyři sta devět tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých a dvacet tři haléře). Příjemce je povinen na tento účel vynaložit nejméně 85,99 % z vlastních a jiných zdrojů. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje nižší než celkové předpokládané uznatelné výdaje, je příjemce povinen v rámci vyúčtování dotace vrátit poskytovateli část dotace tak, aby výše dotace odpovídala nejvýše 14,01 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů, na účel dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy.

Stávající znění čl. II odst. 4 věty první zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a o prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace. Nedostatky vyúčtování (například chybějící dokumenty, podepsání) odstraní příjemce elektronicky dodáním do datové schránky poskytovatele. Připadne-li konec lhůty pro předložení vyúčtování na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

Stávající znění čl. II odst. 4 věta první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2027 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž

příjemce podal žádost o poskytnutí dotace. Nedostatky vyúčtování (například chybějící dokumenty, podepsání) odstraní příjemce elektronicky dodáním do datové schránky poskytovatele. Připadne-li konec lhůty pro předložení vyúčtování na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Žádost města Plumlova projednala a doporučila k odsouhlasení ROK komise pro kulturu a památkovou péči dne 13. 5. 2025.

Rada Olomouckého kraje navrhuje ZOK:

- rozhoduje o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 2024/03200/OSKPP/DSM ze dne 11. 7. 2024 
s příjemcem Město Plumlov, se sídlem Rudé armády 302, 798 03 Plumlov, IČO: 00288632, kterým se upravují termíny stanovené v účelu pro použití dotace, termín vyúčtování dotace a ustanovení o celkových předpokládaných uznatelných výdajích a jejich procentuálním stanovení podle návrhu uvedeného v příloze č. 01 tohoto usnesení,

Přílohy materiálu:

Usnesení_příloha č. 01 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace mezi Olomouckým krajem a městem Plumlov (strana 1–2)

Zpráva k DZ_příloha č. 01 – Žádost příjemce individuální dotace města Plumlov (strana 1-3)

Zpráva k DZ_příloha č. 02 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi Olomouckým krajem a městem Plumlov (strana 1–8)