Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/19/61/2024 ze dne 29. 4. 2024 schválilo poskytnutí dotace subjektu Obec Bělá pod Pradědem, IČO: 00302333, se sídlem Domašov 381, 790 01 Bělá pod Pradědem ve výši 500 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na akci „Kalafatičova plotna – volnočasová zóna“.

Dne 19. 5. 2025 byla na Krajský úřad Olomouckého kraje doručena žádost o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace (viz příloha č. 3 důvodové zprávy), kterým příjemce žádá o změnu termínů pro použití dotace a vyúčtování dotace.

Důvodem pro žádost příjemce je odstraňování škod v místě realizace předmětného projektu způsobených povodněmi ze září roku 2024.

Uzavření dodatku smlouvy a změna termínů není v rozporu se Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje ani s Pravidly dotačního programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů.

Původní termíny:

Termín pro použití vlastních zdrojů: 31. 12. 2024

Termín pro předložení vyúčtování: 31. 1. 2025

Termíny stanovené dodatkem č. 1:

Termín pro použití dotace: 30. 6. 2025

Termín pro předložení vyúčtování: 31. 7. 2025

Nově navrhované termíny:

Termín pro použití vlastních a jiných zdrojů příjemce: 30. 9. 2025

Termín pro předložení vyúčtování: 31. 12. 2025

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/20/8/2025 ze dne 16. 6. 2025 souhlasila s uzavřením Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/01896/OKH/DSM uzavřené dne 17. 6. 2024 mezi Olomouckým krajem a subjektem Obec Bělá pod Pradědem, IČO: 00302333, se sídlem Domašov 381, 790 01 Bělá pod Pradědem, dle Přílohy č. 1 usnesení, a doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje o uzavření Dodatku č. 2 rozhodnout.

Přílohy:

Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 2 mezi OK a Obcí Bělá pod Pradědem

Zpráva k DZ_příloha č. 01 – Bělá pod Pradědem – smlouva

Zpráva k DZ_příloha č. 02 – Bělá pod Pradědem – dodatek č. 1

Zpráva k DZ_příloha č. 03 – Bělá pod Pradědem – žádost