Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předloženy žádosti příjemců o uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu JSDH 2023  
- Dotačního titulu č. 13_02_2 - Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček 
a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2023 (dále také „dotační titul č. 2“).

Žádost o uzavření dodatku zaslali:

- Město Kostelec na Hané – dne 25. 3. 2025

- Obec Lutín			 – dne 20. 3. 2025

- Obec Tršice		 – dne 24. 3. 2025

Oddělení krizového řízení, odbor kancelář hejtmana obdrželo v průběhu března 2025 tři žádosti o uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám s prodloužením termínů realizace akce, použití dotace a předložení vyúčtování k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o dotaci na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále také „CAS“). Žádosti jsou uvedené v Přílohách k DZ včetně uzavřených smluv a dodatků č. 1.

Zdůvodnění žádostí:

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2023 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.

Žadatelé uzavřeli v roce 2023 smlouvy o poskytnutí dotací na částečnou úhradu výdajů na pořízení CAS a následně dodatky č. 1 k uzavřeným smlouvám. Dotace na pořízení CAS pro JSDH obcí Olomouckého kraje byla podmíněna získáním dotace z MV ČR 2023.

Všichni tři žadatelé obdrželi od dodavatele informaci o zpoždění dodávky CAS 20, a to 
z důvodu živelní pohromy – povodní, která postihla velkou část území ČR a tím došlo 
k výraznému zpoždění dodávek komponentů dodavatelů, kteří byli zcela zásadně postižení živelní pohromou (Spojené slévárny spol. s.r.o. Krnov a Tatra Trucks a.s.).

U všech žadatelů se jedná o stejného dodavatele - THT Polička, s.r.o., se kterým má Ministerstvo vnitra ČR uzavřenu rámcovou smlouvu na dodávky CAS pro všechny žadatele dotace roku 2023 i roku 2024 a 2025. Všichni příjemci dotace mají s tímto dodavatelem uzavřené kupní smlouvy na dodávku nových CAS.

Z důvodu nejistoty termínů dodání nových CAS dodavatelem navrhujeme všem třem žadatelům prodloužit termín dle jejich žádostí (nové termíny jsou uvedeny v tabulce č. 1 níže) a uzavřít dodatky č. 2 k veřejnoprávním smlouva o poskytnutí dotace uvedených v přílohách usnesení č. 1, 2 a 3.

Tabulka č. 1 – termíny realizace, použití a vyúčtování dotace

Původní termíny z dodatku č. 1 jsou – použití dotace do 31. 7. 2025 na uskutečněné výdaje od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025 a doručení vyúčtování do 31. 8. 2025.

| číslo smlouvy | datum uzavření | příjemce dotace | IČO | nové termíny | výše dotace v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023/01961/OKH/DSM | 09. 05. 2023 | Město Kostelec na Hané | 00288373 | realizace do 31. 10. 2025 použití dotace do 30. 11. 2025 vyúčtování do 20. 12. 2025 | 250 000 |
| 2023/01953/OKH/DSM | 16. 05. 2023 | Obec Lutín | 00299189 | realizace do 31. 10. 2025 použití dotace do 30. 11. 2025 vyúčtování do 20. 12. 2025 | 250 000 |
| 2023/01959/OKH/DSM | 24. 5. 2023 | Obec Tršice | 00299588 | realizace do 31. 12. 2025 použití dotace do 31. 1. 2026 vyúčtování do 31. 3. 2026 | 250 000 |

Navrhujeme vyhovět žadatelům o uzavření dodatků s prodloužením termínů realizace, použití a vyúčtování dotace, kdy:

- účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;

- dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;

- v bodovém hodnocení je pořízení CAS nejvyšší prioritou a prodlení s realizací není na straně příjemců;

- žadatelé si požádali o uzavření dodatků č. 2 a prodloužení termínů před vypršením termínů k realizaci akce, použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

Přílohou usnesení pod názvem Usnesení_příloha č. 01, 02 a 03 – jsou vyplněné dodatky č. 2 pro město Kostelec na Hané, obec Lutín a obec Tršice ke smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2023.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/15/11/2025 zde dne 7. 4. 2025 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

- rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky s dotací MV ČR 2023 v Programu na podporu JSDH 2023 uzavřené mezi Olomouckým krajem a městem Kostelec na Hané, IČO: 00288373, kterým se prodlužuje termín realizace akce, použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 1 usnesení

- rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky s dotací MV ČR 2023 v Programu na podporu JSDH 2023 uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Lutín, IČO: 00299189, kterým se prodlužuje termín realizace akce, použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 2 usnesení

- rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky s dotací MV ČR 2023 v Programu na podporu JSDH 2023 uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Tršice, IČO: 00299588, kterým se prodlužuje termín realizace akce, použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 3 usnesení

# Přílohy usnesení:

- Usnesení_příloha č. 01 – Dodatek č. 2 pro město Kostelec na Hané (strana 4 - 5)

- Usnesení_příloha č. 02 – Dodatek č. 2 pro obec Lutín (strana 6 - 7)

- Usnesení_příloha č. 03 – Dodatek č. 2 pro obec Tršice (strana 8 - 9)

- Přílohy k důvodové zprávě:

- Zpráva k DZ_příloha č. 01 - žádost města Kostelec na Hané (strana 10)

- Zpráva k DZ_příloha č. 02 – žádost obce Lutín (strana 11)

- Zpráva k DZ_příloha č. 03 – žádost obce Tršice (strana 12)

- Zpráva k DZ_příloha č. 04 - smlouva města Kostelec na Hané (strana 13 – 19)

- Zpráva k DZ_příloha č. 05 – smlouva obce Lutín (strana 20 - 26)

- Zpráva k DZ_příloha č. 06 – smlouva obce Tršice (strana 27 - 33)

- Zpráva k DZ_příloha č. 07 – dodatek č. 1 města Kostelec na Hané (strana 34 – 35)

- Zpráva k DZ_příloha č. 08 – dodatek č. 1 obce Lutín (strana 36 - 37)

- Zpráva k DZ_příloha č. 09 – dodatek č. 1 obce Tršice (strana 38 - 39)