Důvodová zpráva

V této důvodové zprávě předkládá Rada Olomouckého kraje Zastupitelstvu Olomouckého kraje k projednání žádost příjemce návratné finanční výpomoci o prodloužení termínu použití a vrácení návratné finanční výpomoci:

- Charita Hranice, Purgešova 1399, Hranice I – Město, 753 01 Hranice, IČO: 45180326

Dne 19.05.2023 uzavřel Olomoucký kraj s výše uvedeným příjemcem Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 2023/01962/OSV/DSM (dále jen „Smlouva“), na základě, které poskytl Olomoucký kraj příjemci návratnou finanční výpomoc ve výši 5 mil. Kč (dále také „NFV“) na podporovanou aktivitu: „Projekt nákupu a rekonstrukce budovy Komenského 219 pro účely zajištění provozu služeb Charity Hranice“ (dále jako „podporovaná aktivita“).

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením ZOK č. UZ/14/49/2023 ze dne 24.04.2023.

Dne 27.02.2024 byla Odboru sociálních věcí KÚOK doručena žádost příjemce NFV o prodloužení termínu použití a vrácení NFV poskytnuté na předfinancování podporovaných aktivit „Projekt nákupu a rekonstrukce budovy Komenského 219 pro účely zajištění provozu služeb Charity Hranice“, ve výši 5 mil. Kč, dle smlouvy č. 2023/01962/OSV/DSM, z důvodu termínových posunů dílčích částí realizace projektu nákupu a rekonstrukce budovy Komenského 219.

V návaznosti na výše uvedené byl s Charitou Hranice uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě s uvedením následujících změn:

# - změna termínu pro použití a vrácení NFV z 30.04.2024 na 30.06.2025.

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo schváleno usnesením ZOK č. UZ/19/52/2024 ze dne 29.04.2024.

Dne 31.01.2025 byla Odboru sociálních věcí KÚOK doručena žádost příjemce NFV o prodloužení termínu použití a vrácení NFV poskytnuté na předfinancování podporovaných aktivit „Projekt nákupu a rekonstrukce budovy Komenského 219 pro účely zajištění provozu služeb Charity Hranice“, ve výši 5 mil. Kč, dle smlouvy č. 2023/01962/OSV/DSM a dodatku č. 1 č. 2023/01962/OSV/DSM/1 z důvodu termínových posunů harmonogramu stavebních částí realizace projektu nákupu a rekonstrukce budovy Komenského 219.

Dotační titul s názvem „Podpora a zkvalitnění infrastruktury sociálních služeb Charity Hranice“ byl schválen k financování rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným MMR pod číslem jednacím MMR-8572/2024-55/2. Registrační číslo projektu je CZ.06.04.02/00/22_014/0002187. Žádost o platbu v rámci dotační titulu IROP, bude organizace zpracovávat v únoru 2026 s tím, že NFV bude organizace schopna vyúčtovat a vrátit do 31.3. 2026.

K posunutí termínu realizace projektu došlo z důvodu provádění změn v projektové dokumentaci, dále byly vypořádávány námitky účastníků stavebního řízení. Následně došlo ke zpoždění přípravy veřejné zakázky na zhotovitele a řešení námitky jednoho z účastníků k výsledku veřejné zakázky. Souběhem výše uvedených skutečností se posunul termín uzavření smlouvy o dílo a tím i termín dodání díla a možnost žádat o platbu v původním plánovaném termínu v rámci dotačního titulu.

V návaznosti na výše uvedené Charita Hranice žádá o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě s uvedením následujících změn:

# - změna termínu pro použití NFV z 30.06.2025 na 31.01.2026

# - změna termínu pro vrácení NFV z 30.06.2025 na 31.03.2026.

Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel má dotaci přiznanou, dochází ke zpoždění možnosti provedení platby ze strany donátora z důvodů výše popsaných, navrhuje předkladatel žádosti o posunutí termínů vyhovět. V případě nevyhovění žádosti bude muset žadatel využít komerčních produktů bankovních institucí, čímž dojde k navýšení nákladů na straně žadatele (o úroky).

Výše uvedený požadavek Charity Hranice byl projednán poradou vedení dne 03.03.2025.

Návrh usnesení

Rada Olomouckého kraje projednala výše uvedený materiál na své schůzi dne 24. 3. 2025 a svým usnesením č. UR/13/40/2025 navrhuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje přijmout usnesení v tomto znění:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

- rozhoduje o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje, o provedení změny termínu použití, vrácení návratné finanční výpomoci a předložení finančního vypořádání, s příjemcem Charita Hranice, Purgešova 1399, Hranice I – Město, 753 01 Hranice, IČO: 45180326, ve znění Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 01 usnesení

Přílohy důvodové zprávy:

Zpráva k DZ_příloha č. 01 – Žádost příjemce Charita Hranice

Zpráva k DZ_příloha č. 02 - Smlouva o poskytnutí NFV mezi Olomouckým krajem a organizací Charita Hranice

Zpráva k DZ_příloha č. 03 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí NFV mezi Olomouckým krajem a organizací Charita Hranice

Přílohy usnesení:

Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí NFV mezi Olomouckým krajem a organizací Charita Hranice